КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 3

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

**НАКАЗ**

04.03.2014 № 55

**Про проведення щорічної всеукраїнської**

**акції «За чисте довкілля» і дня благоустрою**

**у 2014 році**

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 серпня 2013 року № 321 «Про проведення в Харківській області щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою», листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 03.03.2014 № 21 та з метою забезпечення належного санітарного стану і благоустрою території навчального закладу

НАКАЗУЮ:

# 1. Призначити відповідальною за організацію і проведення акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою» заступника директора з господарської роботи Хантіль Л.П.:

2.Відповідальній Хантіль Л.П.:

2.1. розробити й затвердити план заходів щодо проведення у 2014 році щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» із зазначенням конкретних об’єктів, видів та термінів робіт. (Додаються).

# До 07 березня 2014 року

2.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

**Директор школи Н.М.Гончарова**

Хантіль Л.П.

З наказом ознайомлена : Л.П.Хантіль

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток до наказу  04.03.2014 № 55 |

**План заходів з благоустрою території**

**Комунального закладу «Харківська спеціальна загальноосвітня школа – інтернат №3» Харківської обласної ради**

**вперіодщорічноївсеукраїнськоїакції « За чистедовкілля»**

**з 21.03.2014 по 30.05.2014**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Дата | Заходи | Об'єм  робіт | Одиниці  виміру  (га,м2, м.п,  шт, тощо) | Відповідальні  за проведенняакції | Примітка |
| 1 | 22.03.14 | Санітарна очистка території відсміття, бреду, опалого листя  Прибираннякрівлі | 0,120 | га | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 2 | 23.03.14 | Санітарна очистка території відсміття, бруду, опалого листя.  Прибираннямісцьвстановленнясміттєзбірників | 0,120 | га | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 3 | 29.03.14 | Санітарна очистка території відсміття, бруду, опалого листя.  Фарбування баків для ТБВ | 0,120 | га | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 4 | 30.03.14 | Санітарна очистка території відсміття, бруду, опалого листя | 0,130 | га | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 5 | 05.04.14 | Видалення та утилізація сухостійних дерев | 5 | шт | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 6 | 06.04.14 | Видалення та утилізація сухостійних дерев | 7 | шт | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 7 | 12.04.14 | Ремонт секцій огорожі та їх фарбування. | 6 | шт | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 8 | 13.04.14 | Ремонт секцій огорожі та їх фарбування. | 8 | шт | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 9 | 19.04.14 | Санітарна очистка території, формуванняквітників | 40 | м2 | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 10 | 20.04.14 | Санітарна очистка території, формуванняквітників | 45 | м2 | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 11 | 26.04.14 | Посадка квітів та рзссажуваннярозсади  Прибираннякрівлі | 0,70 | га | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 12 | 27.04.14 | Посадка квітів.  Генеральнеприбиранняприміщень. | 0,70 | га | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 13 | 03.05.14 | Санітарна очистка території  Підготовкапоребриківпідпобілку (очищеннявід наносного грунту) | 0,200 | м/п | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 14 | 04.05.14 | Санітарна очистка території  Підготовкапоребриківпідпобілку (очищеннявід наносного грунту) | 0,250 | м/п | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 15 | 10.05.14 | Частковий ремонт та фарбування цоколя, побілкапоребриків | 3 | шт | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 16 | 11.05.14 | Фарбування спортивного обладнання  (за потребою)  Побілка поребриків | 40 | м2 | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 17 | 17.05.14 | Частковий ремонт та фарбування цоколя  Прибиранняовочесховища. | 40 | м2 | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 18 | 18.05.14 | Частковий ремонт (оштукатурюваннязагороджувального валу) | 15 | м2 | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 19 | 24.05.14 | Частковий ремонт відмостків  Прибиранняприміщень | 2 | м2 | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 20 | 25.05.14 | Побілка та обкопування дерев  Миття вікон | 40 | шт | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |
| 21 | 30.05.14 | Побілка та обкопування дерев  Прибиранняприміщень | 40 | шт | Заступник директора господарської роботи Хантіль Л.П. |  |

Хантіль Л.П.